29/6/16

לכבוד \*\*\*\*\*\*\*

**הצעת מחיר עבור כתיבת תוכנה למבחן שטרודל**

**מהות העבודה:**

* כתיבת מסמך אפיון
* יצירת תוכנה המממשת את מסמך האפיון עם הפונקציונליות הנדרשת ע"י הלקוח.
* ליווי ותמיכה לאורך תהליך ההטמעה במערכת הלקוח.

**שלבי העבודה:**

* איפיון המערכת על פי דרישת הלקוח (ולפי מה שהוגדר בשיחות הסינכרון).
  + זמן עבודה: 2-3 שבועות.
* פיתוח תוכנה שלב א', הכולל:
  + GUI
  + מכונת מצבים ואלגוריטמיקה.
  + הצגה ללקוח (DEMO) וקבלת פידבק.
  + זמן עבודה: 2-3 חודשים.
* פיתוח תוכנה שלב ב', הכולל:
  + שיפור המערכת לפי הערות הלקוח.
  + תיקון באגים.
  + אינטגרציה בתוך מערכת הלקוח
    - הפעלת התוכנה במחשבי הלקוח.
    - התחברות למסד נתונים מקומי (קיים).
  + זמן עבודה: חודש.
* בדיקת מוצר ע"י הלקוח, כולל:
  + תקופת מבחן.
  + תיקון שגיאות.
  + תמיכה.
  + זמן תמיכה: 6 חודשים.

**תנאי תשלום:**

|  |  |
| --- | --- |
| שלב | תשלום |
| חתימת חוזה | 3,000 |
| מסירת מסמך אפיון | 6,000 |
| סיום פיתוח שלב א' | 16,000 |
| סיום פיתוח שלב ב' | 21,000 |
| בדיקת מוצר ע"י הלקוח | 14,000 |
| סה"כ לתשלום | 60,000 |

נכון להיום הח"מ הנם עוסק פטור ומשכך אין צורך להוסיף מע"מ. ככל שיבוטל לח"מ מעמד עוסק פטור יצורפו לסכומים המפורטים לעיל מע"מ כחוק (כנגד חשבונית מס).

**ביטול:**

הלקוח אינו רשאי לבטל את ההסכם או לעבור למפתחים אחרים, אלא אם יסכם עם המפתחים על שכר תכנון עד השלב אליו הגיע הפרויקט עד כה.

הסכם זה, נערך בתאריך \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, בין המזמינים: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

לבין איתן ומתי גוטליב.

ובאנו על החתום:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

איתן ומתי גוטליב \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

בברכה,

איתן ומתי גוטליב

0544-297964\5

[eitangot@gmail.com](mailto:eitangot@gmail.com)

[mattigot@gmail.com](mailto:mattigot@gmail.com)